软件编辑器开发计划

一、项目核心定位

本软件编辑器基于 Qt 框架开发，是面向非技术背景产品工程师的可视化工具，覆盖产品配置、UI 布局设计、交互逻辑编辑、软件打包全流程，核心目标是降低软件开发技术门槛，提升产品工程师自主完成软件制作的效率。

二、当前项目现状

| 类别 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 已实现能力 | 1. 模块化架构搭建（产品配置、UI 布局、智能打包三大核心模块）； 2. 产品配置编辑（基本信息、功能特性、截图图标配置）； 3. UI 布局设计（控件拖拽、属性编辑、实时预览）； 4. 智能打包（NSIS 安装包生成、依赖库自动管理、多平台支持）。 |
| 待完善重点 | 1. UI 交互逻辑可视化编辑能力薄弱； 2. 编译打包流程界面不友好、操作复杂； 3. 产品配置与 UI 布局未深度集成，数据不同步。 |

三、分阶段开发规划

（一）第一阶段：核心功能完善（高优先级，1-2 个月）

| 核心任务 | 具体落地内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 产品配置与 UI 布局集成 | 1. 搭建配置 - UI 映射机制； 2. 实现配置驱动 UI 自动生成； 3. 开发布局模板系统； 4. 配置变更实时同步。 | 配置修改自动同步至 UI，支持智能布局生成，提供多类预设模板。 |
| 打包流程优化 | 1. 设计向导式打包界面； 2. 打包进度可视化显示； 3. 新增桌面 / 移动应用等打包预设； 4. 优化错误提示与处理。 | 界面直观易操作，进度可追溯，支持多类型应用打包。 |
| UI 交互逻辑可视化编辑 | 1. 开发 UI 界面跳转编辑； 2. 实现业务逻辑时序编辑； 3. 可视化绑定 UI 与执行模块； 4. 控件事件定义 + 实时预览。 | 支持复杂交互逻辑配置，可实时测试预览，覆盖全流程交互设计。 |
| 功能集成与优化 | 模块深度协同、性能调优、操作体验打磨。 | 核心流程贯通，响应速度与使用流畅度提升。 |

（二）第二阶段：高级功能开发（中优先级，3-6 个月）

| 核心任务 | 具体落地内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 智能打包增强 | 1. 优化安装包自定义配置（图标、许可协议等）； 2. 集成 Inno Setup 等多打包工具； 3. 支持 Windows/macOS/Linux 多平台打包； 4. 强化打包模板系统。 | 覆盖多格式 / 多平台打包，满足专业级自定义需求。 |
| 用户体验优化 | 1. 重构操作流程与界面布局； 2. 新增智能提示与错误处理； 3. 增强实时预览与即时反馈； 4. 性能与响应速度优化。 | 界面友好、引导智能，整体使用体验流畅。 |
| 测试体系建设 | 1. 核心模块单元测试； 2. 模块间集成测试； 3. UI 自动化测试； 4. 性能测试基准搭建。 | 测试覆盖率达标，建立持续集成流程，保障功能稳定。 |

（三）第三阶段：扩展功能开发（低优先级，6-12 个月）

| 核心任务 | 具体落地内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 插件系统开发 | 1. 设计可扩展插件架构； 2. 定义标准化插件接口； 3. 开发插件管理器（加载 / 卸载 / 管理）； 4. 开发示例插件。 | 支持功能扩展与第三方插件接入，形成插件生态。 |
| 跨平台与多格式支持 | 1. 全量适配三大系统； 2. 支持 MSI/DMG/DEB/RPM 等打包格式； 3. 平台专属优化与测试。 | 满足多场景交付需求，跨平台兼容性达标。 |
| 文档与反馈体系 | 1. 编写用户 / 开发者 / API 文档； 2. 开发视频教程与示例项目； 3. 搭建用户反馈机制。 | 文档体系完整，学习资源丰富，高效承接用户反馈。 |
| 工程化部署 | 1. 深度性能优化； 2. 安全加固与漏洞修复； 3. 许可证管理与自动更新。 | 软件稳定（崩溃率＜0.5%），支持标准化部署更新。 |

四、核心技术要点

- 架构设计：模块化松耦合架构，配置驱动开发，支持插件扩展；

- 关键技术：UI 布局引擎、交互逻辑编辑器、代码生成器、多工具集成打包系统；

- 易用性设计：模板化预设、向导式操作、实时预览、友好错误处理。

五、风险与应对措施

| 风险类型 | 具体风险 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | Qt 框架功能限制 | 提前技术验证，预留替代方案 |
|  | 复杂 UI 导致性能问题 | 优化渲染算法，支持渐进式加载 |
| 用户风险 | 学习曲线过长 | 配套详细教程与示例，降低上手难度 |
|  | 功能复杂使用困难 | 模块化设计 + 简化模式，聚焦核心场景 |

六、成功指标

| 维度 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 1. 软件稳定运行率 99.5%； 2. 核心操作响应时间＜1 秒； 3. 代码测试覆盖率＞80%。 |
| 用户指标 | 1. 用户满意度＞90%； 2. 新用户 30 分钟掌握基本操作； 3. 核心功能使用率＞80%。 |

七、项目价值总结

通过分阶段落地，将工具打造为 “功能完整、易用性高、可扩展” 的可视化软件制作平台，产品工程师无需编写代码即可完成从设计到打包的全流程，大幅降低软件开发门槛，提升产品开发效率。