# Software Editor 开发进度报告

生成时间: 2025年11月26日 01:44:34

# 总体进度摘要

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总体进度 | 0.0% |
| 当前开发周 | 第1周 |
| 验收分数 | 55.0/100 |

# 任务统计

| 任务状态 | 数量 |
| --- | --- |
| 已完成 | 0 |
| 进行中 | 0 |
| 待处理 | 20 |

# 详细任务列表

| 任务名称 | 周/日 | 进度 | 状态 | 相关文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架构设计和接口定义 | 第1周第1天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 配置映射机制实现 | 第1周第2天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 实时同步机制 | 第1周第3天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 布局模板系统设计 | 第1周第4天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 集成测试和优化 | 第1周第5天 | 0.0% | 待处理 | test/integration_test.cpp |
| 打包向导界面设计 | 第2周第6天 | 0.0% | 待处理 | src/ui/mainwindow.h, src/ui/mainwindow.cpp |
| 打包配置界面 | 第2周第7天 | 0.0% | 待处理 | src/ui/mainwindow.h, src/ui/mainwindow.cpp |
| 进度可视化实现 | 第2周第8天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 错误处理和用户提示 | 第2周第9天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 打包流程集成测试 | 第2周第10天 | 0.0% | 待处理 | test/integration_test.cpp |
| 事件-动作编辑器框架 | 第3周第11天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 可视化编辑器界面 | 第3周第12天 | 0.0% | 待处理 | src/ui/mainwindow.h, src/ui/mainwindow.cpp |
| 交互逻辑配置 | 第3周第13天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 常用交互模板 | 第3周第14天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 交互逻辑测试功能 | 第3周第15天 | 0.0% | 待处理 | test/integration_test.cpp |
| 三大模块深度集成 | 第4周第16天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 打包流程与UI布局集成 | 第4周第17天 | 0.0% | 待处理 | src/ui/mainwindow.h, src/ui/mainwindow.cpp |
| 性能优化和稳定性 | 第4周第18天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 用户体验改进 | 第4周第19天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |
| 第一阶段功能验收 | 第4周第20天 | 0.0% | 待处理 | src/temp/placeholder.cpp |

# 验收检查结果

## 任务: 事件-动作编辑器框架

得分: 55.0/100.0 ✗ 未通过

| 检查项 | 权重 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 数据模型检查 | 10 | ✓ 通过 |
| 动作执行器 | 10 | ✓ 通过 |
| 事件定义 | 10 | ✓ 通过 |
| 框架测试 | 10 | ✓ 通过 |

# 总结

项目处于早期阶段，需要加快开发进度，重点关注验收标准。